| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 15-10-2024 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αμεσες εργασίες επικινδυνότητας σχολικών υποδομών».

Σχετ.: 		η με αριθμό. πρωτ. 22825 / 19-12-2023 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

#### Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου συνέταξε την 05/2023 μελέτη, για την κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  74.400,00€  πλέον ΦΠΑ.

Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 22825 / 19-12-2023 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 72.961,60 € με Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε διάφορα σχολικά κτίρια. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

  - Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

  - Την εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Οι παρεμβάσεις γίνονται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (Ειρήνης και Μακεδονίας), στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (Ομήρου & Χρ. Σμύρνης), στο 3ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου (Σολωμού 9, Μοσχάτο), στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου,  (Θερμοπυλών 8, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 72.961,60€ (με Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 9,38€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 19/10/2024 (σχετ. η υπ’ αρ. 224/16-09-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 147, του Νόμου 4412/2016.

Εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων Αγγελική Καραμάνου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα:		α)	η με αριθμό. πρωτ. 22825/19-12-2023 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου

β)	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

γ)	1ος Α.Π.Ε.